| （発注者発議用） 記入例 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事に関する【 指示 ・ 協議 】書 |  |  |  |  |  |
| 工 事 名 | ●●建築工事 |  |  |  |  |
| 工事場所 | 鳥取市●●地内 |  |  |  |  |
| 請 負 者 | 株式会社●● |  |  |  |  |
| 工 期 | 平成●月●月●日～平成●年●月●日 |  |  |  |  |
| 請負金額 | 金 １０，５００，０００ 円（税込） |  |  |  |  |
| 【指示・協議】 事 項 | スプリンクラー管路の配管経路を一部変更し、あわせてヘッド数を１０箇所増とする。（別紙図面参照） |  |  |  |  |
| 【指示・協議】 理 由 | 契約締結後に建物の一部増築して居室とすることとしたため、新たにスプリンクラーの設置が必要となったため。 |  |  |  |  |
| 概算増減額 | 【 増加 ・ 減少 ・ 無 】 約 ３０ 万円（直接工事費） |  |  |  |  |
| 上記のとおり【 指示 ・ 協議 】してよろしいか伺います。 平成●年●月●日 |  |  |  |  |  |
| 代表取締役 | 総務部長 | 事務担当 |  |  | 一般監督員 |
| 上記のとおり【 指示 ・ 協議 】します。 平成●年●月●日 |  |  |  | 一般監督員 |  |
| 【 上記のとおり承諾・別添えのとおり再協議】 します。 平成 年 月 日 |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者 |

注）１．決裁後（正本とする）、受注者用としてその写し（副本とする）をとる。

２．監督員及び受注者は、受取時に正・副本に押印等を行う。

３．【　】内の不要な項目は　　　　で削除する。

４　契約書第18条（条件変更等）の協議に使用する。