**資料2**

平成30年度主な事業の進捗状況

|  |  |
| --- | --- |
| 課・室名(支所名） | 河原町総合支所 |
| １．河原町総合支所庁舎耐震工事（6月補正時点）  　　　総事業費　488,856千円  　　　工　　期　平成30年12月～平成32年7月  　　　工事内容　第2庁舎耐震改修・増築工事、本庁舎解体工事、外構工事    ２．鳥取市河原町国英地区活性化施設（仮称）整備事業  　　　・鳥取市河原町国英地区活性化施設（仮称）新築地質調査業務  　　　　　事業費　　3,780,000円  　　　　　工　期　　平成30年8月10日～11月30日  　　　　　受託業者　（株）荒谷建設コンサルタント鳥取支社  　　　・鳥取市河原町国英地区活性化施設（仮称）新築基本設計業務  　　　　　事業費　　6,316,920円  　　　　　工　期　　平成30年8月8日～11月30日  　　　　　受託業者　（有）尾崎設計    ３．いなば西郷むらづくり協議会の「工芸の郷づくり」への取組み支援  　　　①支援内容  　　　　・新たな起業・創業人材移住強化事業補助金　1,200千円（100千円/月）  　　　　　花井健太氏（花輪窯）平成30年第62回鳥取県美術展覧会で県展賞受賞（2年連続）  　　　②一般社団法人西郷工芸の郷あまんじゃくの取組み  　　　　・「西郷工芸の郷」ミニフォーラムの開催（講演、前田昭博氏との対談）  第１回　やきものに親しむ～種類・歴史・楽しみ方～　　　森　由美氏  　　　　　　第２回　「湧活」のすすめ　　　安梅勅江氏  　　　　・第３回　西郷工芸祭り　（鳥取県東部の工芸作家による展示・販売など）  ４．浸水対策への取組み  　　・渡一木   1. 国・県の再発防止対策   河原水門・・内外水位計、投光器の設置、操作員の増員、排水ポンプの支援（国）  大井手川・・河川監視カメラ、水位計、量水標の設置、護岸の嵩上げ（県）   1. 鳥取市の再発防止対策   河原水門、大井手用水・河原樋門の操作状況と警戒体制の住民周知  河原水門操作時における大井手川水位の監視カメラ・水位計等による監視  基準水位による適切な避難情報等の発令  非常時における国・県への排水ポンプ車の出動要請  水門操作員の監視体制と操作技術の充実・強化  ・佐貫  　　　　常設排水ポンプの設置を前提とする流域調査を実施【都市環境課】 | |